| Gmina Milicz ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz tel. 71-38-40-004 fax 71-38-41-119 |  |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU” CPV: 45.00.00.00-7; 71221000-3

MILICZ – WRZESIEŃ 2010

UMOWA  nr ZP.342-../10

o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych

zawarta w dniu ……... w Miliczu

pomiędzy:

Gminą Milicz z siedzibą w Miliczu (56-300), przy ul. Trzebnickiej 2,

NIP …………………………, Regon ……………………………. reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

................................................................................................

................................................................................................

NIP………………………….., Regon………………………….. reprezentowany przez:

### ..................................................     -   .......................................

### ..................................................     -   .......................................

zwany dalej Wykonawcą.

Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.) na wybór wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i realizacja inwestycji pod nazwą: PROJEKT I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU, ul. Mikołaja Kopernika 18, 56-300 Milicz, działka nr 9; AM 19; obręb 0001 Milicz, część działki drogowej nr 11; AM 19; obręb 0001 Milicz, w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

- oferty Wykonawcy,

- dokumentacji na wybór Wykonawcy tj.: SIWZ wraz z programem funkcjonalno-użytkowym,

strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści:

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zwanej dalej „Dokumentacją” wraz z  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz budowa KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU:

- W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności:

A. Zagospodarowanie terenu

A.1 Strefa wejściowa – powierzchnia ok. 1.690m2

- schody i pochylnie,

- plac wejściowy

- parking 14+2 mp,

- zjazd z drogi publicznej

- oświetlenie terenu i mała architektura

A.2. Teren zielony – powierzchnia ok. 1.120m2

- powierzchnia biologicznie czynna,

- nasadzenia

- opaska wokół budynku

- oświetlenie terenu i mała architektura

B. Budynek krytej pływalni

- Powierzchnia zabudowy 	- ok. 1.750m2

- Powierzchnia użytkowa 	- ok. 3.170m2

B.1. Basen pływacki 25m x 16m

- 6 torów,

- głębokość 1,3-1,8m

- powierzchnia lustra wody 400,0 m2,

- maksymalna ilość kąpiących 48 osób

- trybuna na min. 72 osoby

- podnośnik dla niepełnosprawnych

- niecka w technologii stali nierdzewnej lub żelbetu

- homologacja Polskiego Związku Pływackiego

B.2. Basen rekreacyjny (do nauki pływania) 12,0 m x 6,0m ,

- 3 tory.

- głębokość 0,9-1,1m,

- powierzchnia lustra wody 72m2,

- maksymalna ilość kąpiących 18 osób

- niecka w technologii stali nierdzewnej lub żelbetu

B.3. Basen rekreacyjny 12,7 m x 6,0m

Basen połączony przesmykiem szerokości około 1,5m z basenem do nauki pływania.

- głębokość 0,9m,

- powierzchnia lustra wody 76,2m2,

- schody do basenu, siedziska

- atrakcje: wyspa z grzybkiem wodnym, gargulce, bąbelki powietrzne, dysze masujące, przeciwprądy, reflektory kolorowe LED,

- podnośnik dla niepełnosprawnych

- niecka w technologii stali nierdzewnej lub żelbetu

- maksymalna ilość kąpiących 15 osób,

B.4. Zjeżdżalnia rurowa h=~5m,

- systemowa hamownia ze stali nierdzewnej w obrębie niecki basenu rekreacyjnego

- klatka schodowa zjeżdżalni

- maksymalna ilość kąpiących 5 osób,

B.5. Zespół saun

- sauna sucha – fińska, ok. 6,5m2

- sauna parowa – turecka, ok. 6,5m2

- wc, 2 natryski

- maksymalna liczba użytkowników 5 osób,

B.6. Zespół szatniowo-sanitarny, przyległy do hali basenowej

- pomieszczenie ratowników i pierwszej pomocy,

- zaplecze magazynowe hali basenowej

- szatnie 2x 60 osób, natryskownie, toalety, hall szatniowy

- szatnia i natryskownia dla niepełnosprawnych 6 osób, w tym 2 osoby na wózkach inwalidzkich

B.7. Zespół strefy wejściowej

- hall wejściowy z wiatrołapem

- bufet i sklepik z zapleczem

- strefa kas

- zespół toalet przy hallu

- pomieszczenie zaplecza kas, pomieszczenie ochrony i monitoringu, pomieszczenie matki z dzieckiem,

B.8. Zespół administracyjny

- 3 pokoje administracyjne

- pomieszczenie serwera

B.9. Zespół bloku sportowego na 1 piętrze

- sala siłowni

- sala do gimnastyki / aerobiku

- zespół szatniowo-sanitarny

- pomieszczenia magazynowe i trenerskie

B.10. Zespół pomieszczeń technicznych

- rozdzielnia elektryczna, serwer

- magazyny chemii, dozowania chemii, stacja PH, pomieszczenia filtrów

- zbiorniki przelewowe,

- podbasenie,

- kotłownia gazowa z rezerwą powierzchniową na przyszłą kotłownię szkolną

- wentylatornia i klimatyzatornia

- magazyny sprzętu sportowego,

- wc personelu, pomieszczenia porządkowe

B.11. Komunikacja ogólna

- obudowane klatka schodowa K2 z połączeniem z istniejącym blokiem sportowym,

- otwarta klatka schodowa K1 w hallu głównym,

- klatka schodowa K.3 przy zjeżdżalni,

- podnośnik dla niepełnosprawnych,

- komunikacja pozioma

wraz z wykonaniem przyłączy, ogrodzenia działki i zagospodarowaniem terenu oraz złożeniem wniosków o pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy m.in. obejmuje:

          - przygotowanie i opracowanie (wraz z wersją elektroniczną) projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:

- materiałów przygotowawczych:

  - mapy do celów projektowych,

  - dokumentacji geotechnicznej,

  - inwentaryzacji dendrologicznej  – o ile wystąpi konieczność jej wykonania

  - przygotowanie wniosku o środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji wraz z raportem oddziaływania na środowisko – o ile wystąpi konieczność jego wykonania

  - propozycji zagospodarowania terenu,

- projektu budowlanego z zagospodarowaniem terenu:

  - dla budynku i terenu objętego opracowaniem wraz z wizualizacjami,

  - dla przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, gazu,

  - dla sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odbiór ścieków bytowych z budynku,

- projektów wykonawczych w branżach:

  - projektu architektonicznego z wizualizacją i kolorystyką,

  - projektu konstrukcyjnego,

  - projektu instalacji sanitarnych: wodno - kanalizacyjnej, gazowej, ppoż., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

  - projektu technologicznego basenu,

  - projektu sieci sanitarnych: przyłącza gazu – wg możliwości technicznych, kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji deszczowej,

  - projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, gniazd wtykowych, oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, instalacja telefoniczna, odgromowa, komputerowa, TV, dozorowa (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), okablowanie do TV satelitarnej, wideofon,

  - projektu kotłowni gazowej w przypadku ogrzewania gazem lub innego systemu ogrzewania obiektu, projektu zagospodarowania terenu (zieleń i mała architektura) z uwzględnieniem miejsc postojowych, miejsca gromadzenia odpadów, ogrodzenia, komunikacji pieszej i kołowej połączonej funkcjonalnie z drogą dojazdową,

  - projektu drogowego z uzgodnieniem zjazdu na drogę publiczną i obsługi komunikacyjnej wewnętrznej,

  - projektu odbudowy nawierzchni po robotach ziemnych (w szczególności po wykopach),

  - projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy obiektu oraz przyłączy,

  - projektu aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia w podziale na stałe i ruchome,

  - instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu, oznaczenia dróg ewakuacji i charakterystyką energetyczną obiektu (schematy), wyposażeniem w sprzęt i urządzenia ppoż.,

- innych opracowań niezbędnych do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązań kolizji z sieciami,

- Dodatkowy zakres robót do uwzględnienia w Dokumentacji obejmuje:

  - pełne opomiarowanie mediów,

  - ukryte prowadzenie wewnętrznych sieci rozprowadzających (w listwach, obudowach, wewnątrz elementów),

  - wyposażenie: kotłowni gazowej (lub innego systemu ogrzewania).

          - kompleksową budowę basenu wraz z przyłączami, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu:

- Roboty budowlane, w tym m.in.:

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni, niezbędne wycinki, przesadzenia,

- usunięcie urodzajnej ziemi,

- wykonanie fundamentowania,

- kompleksową budowę/montaż obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych w tym: posadzki, tynki, okładziny, parapety wewnętrzne, zewnętrzne, montaże, wyposażenie technologiczne basenu, wyposażenie w sprzęt gaśniczy i instrukcje  bezpieczeństwa p.poż., oznaczenie drogi ewakuacyjnej,

- Roboty sanitarne, w tym m.in.:

- instalacje sanitarne wod.- kan.,

- instalacje wody zimnej, instalacja ciepłej wody użytkowej  i cyrkulacji,

- instalacje  wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowę i wyposażenie kotłowni gazowej (lub innego systemu ogrzewania),,

- biały montaż,

- Roboty elektryczne, w tym m.in.:

- instalację oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego,

- instalację gniazd wtykowych,

- instalację zasilania i sterowania wentylacji,

- ochronę  przeciwporażeniową,

- budowę linii WLZ,

- montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem,

- instalację telewizyjną (z anteną i gniazdami),

- instalacje niskoprądowe kompletne: instalacja przyzywowa, wideofon, dozorowa  monitoring wewnętrzny i zewnętrzny),

- instalację telefoniczną (bez aparatów),

- sieć logiczną – komputerową, łączącą funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia.

- Zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

- budowę (wszystkich wymaganych) przyłączy,

- budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

- naprawę nawierzchni po robotach ziemnych (w szczególności wykopy),

- wykonanie ogrodzenia z bramkami i furtkami,

- zagospodarowanie całego terenu działki,

- zagospodarowanie strefy wjazdu z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej,

- w razie potrzeby uzupełnienie ziemi oraz nasadzenia,

- oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu.

- Wyposażenie obiektu w:

- Zjeżdżalnie rurową,

- Zespół saun, gotowych do używania zgodnie z przeznaczeniem (wraz z wyposażeniem),

- Zespół szatniowo - sanitarny, gotowy do używania zgodnie z przeznaczeniem (wraz z wyposażeniem),

- Zespół administracyjny,

- Zespół bloku sportowego,

- pomieszczenie gospodarcze i techniczne,

- Przedmiot Umowy wykonany ma być w oparciu o dokumentację na wybór Wykonawcy, ofertę oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia robót.

- Wykonawca wykona Dokumentację w następującej ilości egzemplarzy:

| 1. | mapa do celów projektowych | 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| --- | --- | --- |
| 2. | dokumentacja geotechniczna | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 3. | inwentaryzacja dendrologiczna | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 4. | propozycja zagospodarowania terenu i placu zabaw | 3egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 5. | projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu wraz z wizualizacjami | 5egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 6. | projekty wykonawcze w podziale na branże | 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 7. | projekt technologiczny basenu | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 8. | projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia w podziale na stałe i ruchome | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 9. | instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 10. | projekt odbudowy nawierzchni po robotach roztopowych | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |
| 11. | inne opracowania niezbędne do realizacji robót | 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD |

- Wymagana forma i treść dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- ustawą z dn. 07.07.1994r. prawo budowlane (t. j. Dz.U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 z 01.09.2006r.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. ( D.U. nr 121 poz. 1137),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (D.U. nr 80 poz. 563),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( D.U. nr 121 poz. 1139),

- innymi obowiązującymi przepisami,

    - Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający ryczałtową wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać:

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,

- rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach),

- informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „bioz” (art. 21 a ust. 3 ustawy Prawo budowlane) (Projektu Budowlanego  i Projektu Wykonawczego).

- Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. budowie KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU zgodnie z wymaganiami zamawiającego w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z wykonaniem przyłączy, ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu

- Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

- Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.

- W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).

- Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego

- Przedmiot Umowy, który zostanie wykonany przez Wykonawcę, opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany także PFU,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- oferta Wykonawcy,

- niniejsza Umowa.

§ 2

## TERMINY REALIZACJI

- Strony ustalają następujące terminy realizacji całości przedmiotu Umowy:

  - Termin rozpoczęcia: ……………...

  - Termin zakończenia:  30.09.2012 r.

  - Szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania przedmiotu Umowy określa „Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

§ 3

###### WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w kwocie:

brutto:       …………. zł

słownie:     …………………………………………. złotych, w tym:

  - za Dokumentację, określoną w § 1 ust. 3 pkt. 1 Umowy - ……. zł,

  - za roboty, określone w § 1 ust. 3 pkt. 2 Umowy - ……. zł.

Wartości poszczególnych elementów robót objętych niniejszą Umową określa załącznik nr 3 – „Tabela – wykaz cen - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW”.

- Wskaźniki określone w ust. 2 również stanowić będą jako wartości maksymalne podstawę ustalenia wynagrodzenia dla ewentualnych robót zamiennych.

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną i oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  w szczególności:

- W terminie 2 tygodni od podpisania Umowy przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie aktualizowany w trakcie realizacji projektu na życzenie Zamawiającego;

- uzgodnić datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia Umowy; do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej,

- na etapie opracowania projektu – do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia,

- opracować bilans: energetyczny, ciepła, gazu, wody i odbioru ścieków oraz przygotować wnioski o ostateczne techniczne warunki przyłączenia,

- uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia, w tym pozwolenie na budowę (do obowiązków Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego),

- uzyskać wszelkie konieczne odstępstwa,

- uzyskać uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców: bhp, p.poż, san.-hig.,

- uzyskać uzgodnienie projektu wykonawczego technologii basenu (w skali 1:50) przez rzeczoznawcę sanepidu,

- uzupełnić i poprawić Dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających,

- uzyskać pozwolenie na budowę,

- protokolarnie przejąć teren budowy, w terminie 10 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę,

- rozpocząć roboty budowlano-montażowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę i protokolarnym przejęciu terenu budowy. Nie wyklucza się  realizację robót  dopuszczanych na zgłoszenie,

- uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- przed rozpoczęciem robót:

- zabezpieczyć, wygrodzić teren przed dostępem osób trzecich,

- sprawować nadzór nad mieniem i ubezpieczyć budowę,

- dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów  wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia elementów wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów,

- sprawdzić poprawność przebiegu granic ogrodzeń posesji,

- zabezpieczyć dojścia do posesji, zapewnić awaryjny dojazd w miarę postępu robót,

- zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- utrzymywać porządek w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkować miejsca wykonywania prac oraz uporządkować po zakończeniu robót,

- doprowadzić armaturę nadziemną istniejącego uzbrojenia podziemnego do niwelety nowoprojektowanych nawierzchni,

- opracować inwentaryzację powykonawczą, odbiorową i przekazać ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach,

- natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane  przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- wywozić i utylizować powstałe w trakcie wykonywania robót odpady,

- utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę,

- używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, a ponadto:

  - oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

  - umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

  - oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy,

- zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy (w tym m.in. znaleźć teren pod zaplecze, wybudować dojazd) w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ponosić koszty zużycia wody, energii, ogrzewania dla potrzeb budowy, zrzutu ścieków, zapewnić dostawę mediów,

- utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm.) i ustawą z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.),

- sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” Zamawiającemu,

- zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną, w tym:

  - wyznaczyć lokalizację  współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów,

  - wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie. W branży drogowej wymagane jest by pomiar powykonawczy przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej w formacie A1,

  - opracować wykaz zmian gruntowych, zgłosić je i uzyskać zatwierdzenie Katastru Miejskiego,

- opracować i zatwierdzić projekt obsługi komunikacyjnej budowy,

- natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- zapewnić stały dozór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- prowadzić roboty w sposób bezpieczny, w szczególności przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

- przed zgłoszeniem do odbioru sieci wodociągowej wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty pomiarowe – szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego,

- przewody likwidowane zgłosić przed zasypaniem do inwentaryzacji. Poinformować właścicieli budynków o możliwości naruszenia systemu instalacji elektrycznych przez przerwanie obwodu uziomu naturalnego, jakim jest przyłącze wodociągowe,

- zlecić  użytkownikowi manipulacje zasuwami na czynnej sieci wodociągowej,

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami/sieciami prowadzić prace bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,

- zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót,

- prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

- przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach

- zapewnić ochronę drzewostanu,

- doprowadzić armaturę nadziemną istniejącego uzbrojenia podziemnego do niwelety nowoprojektowanych nawierzchni,

- skompletować i przekazać Zamawiającemu operat kolaudacyjny,

- brać czynny  udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, tj. przez Straż Pożarną, PIP, Sanepid i  PIOŚ,

- wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory, w tym:

      - dla robót budowlanych:

- pomiar  stężenia substancji  szkodliwych,

- pomiar drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych,

  - dla robót elektrycznych:

- pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń,

- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych,

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych,

  - dla robót instalacji sanitarnych:

- próby ciśnieniowe instalacji wody (na zimno i na gorąco),

- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody,

- próby szczelności kanalizacji sanitarnej,

- pomiary wydajności i ciśnienia w zaworach hydrantowych,

- pomiar skuteczności wentylacji i pomiaru hałasu,

- uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej obiektów i przekazać je Zamawiającemu (audyt energetyczny),

- uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,

- zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej do roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu pisemnej akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów.

- Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania i wykończeniowych Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne celem akceptacji.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji  Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmiany obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca skompletuje i przekaże właścicielowi  lub zarządcy obiektu za pośrednictwem Zamawiającego dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60 Ustawy Prawo budowlane).

- Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy:

- mapę ewidencyjną,

- Kopie posiadanych decyzji i dokumentów.

- Zamawiający ponosi koszt opłaty administracyjnej i ochrony środowiskowej z tytułu zgody na wycinkę drzew.

- Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (w obszarze i terminie wykraczającym poza postanowienia umowne) zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca przed przejęciem pasa drogowego na plac budowy zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia zestawienia zinwentaryzowanego materiału rozbiórkowego na placu budowy z podaniem miejsca pochodzenia (nazwa ulicy), asortymentu i jego ilości.

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

* § 4a

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

- Na zawarcie umowy z podwykonawcą o roboty budowlane, które Wykonawca wskazał w ofercie, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz  z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy .

- Odmowa wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą może nastąpić tylko w wypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych podejrzeń, że względem podwykonawcy z którym Wykonawca zamierza zawrzeć umowę zachodzą okoliczności uzasadniające ogłoszenie jego upadłości.

- Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy.

- Ustala się zakres rzeczowo-finansowy robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy .

§ 5

PRAWA  AUTORSKIE

            - Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji (w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.1994 r. (Dz.U z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), a w szczególności w zakresie:

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono:

  - sprzedaż lub użyczanie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

  - wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

            - Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wyrażoną w formie pisemnej zgodę autora lub autorów dokumentacji wykonanej w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności projektu, budowlanego i wykonawczego) na bezterminowe dokonywanie w niej modyfikacji, zmian i poprawek w celu dostosowania do potrzeb Zamawiającego.

            - Zamawiający nabędzie prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

            - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

            - Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy uwzględnia wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji, jak również z tytułu uzyskania zgody o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

            - Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego zgody o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Zamawiając nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym także na rzecz podmiotów trzecich.

§ 6

ODBIÓR PRAC

- Roboty budowlane będące przedmiotem umowy będą odbierane protokolarnie w miarę ich ukończenia, w częściach wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Po ostatecznym wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, zostanie on odebrany protokolarnie, w trakcie czynności odbioru końcowego.

- Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, zatwierdzoną przez Kataster Miejski dokumentację geodezyjną powykonawczą. Brak w/w dokumentów skutkować może odmową odbioru przedmiotu Umowy.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomieniu o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.

- W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

  - żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

  - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a  wady są nieistotne;

  - odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może również niezwłocznie odstąpić od umowy.

- W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, odbywać się będzie fakturami częściowymi za zakończone elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić:

  - podpisane przez strony Świadectwo wykonania robót danej części robót,

  - świadectwo wykonania zakończonych elementów robót podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

  - *W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy z określeniem  zakresu prac wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości

  - *Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

  - *Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót – zgodnie z treścią § 4a ust. 2 .

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić:

- protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, *wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę, podpisany przez strony oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy,

- *kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty łącznie z kopiami przelewu bankowego lub innych dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty podwykonawcom, potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- *oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty - w ramach niniejszej Umowy.

- Wartość faktur częściowych za roboty, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy.

- Pozostała kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy płatna będzie fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż wartość wynikająca z faktury końcowej zostanie wypłacone wykonawcy w terminie do 31.01.2013r.

- Zapłata wynagrodzenia z tytułu faktur częściowych nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada NIP ………………………………………..

- Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (w obszarze i terminie wykraczającym poza postanowienia umowne) zarządca drogi wymierzy w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego, z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy.

§ 8

## KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto  określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,

  - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

## WARUNKI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## ORAZ GWARANCJI I RĘKOJMI

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w Formularzu Oferty.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Milicz 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w złotych polskich.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- Jeżeli Wykonawca, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, co traktowane jest jako odstąpienie z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia należycie wykonanego przedmiotu umowy, po przyjęciu przez Zamawiającego Raportu Końcowego dla Umowy.

- 30% zabezpieczenia, Zamawiający zwróci Wykonawcy, do piętnastego dnia od dnia upływu okresu gwarancji jakości.

§ 10

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe oraz wady wynikłe z niestarannego lub nieprawidłowego wykonania robót.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

§ 11

NADZÓR NAD PRACAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będą sprawować:

  - koordynator inspektorów prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt. 1, tj. opracowania Dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: ………………………...,

  - funkcję koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt. 2, tj. budowy budynku basenu wraz z wykonaniem przyłączy, ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu, pełnić będzie: inspektor branży budowlanej.

  - Funkcję inspektorów branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej będą pełnić:

    - robót budowlanych – ………………………,

    - robót sanitarnych – ………………………,

    - robót elektrycznych – …………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie:

- w zakresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt 1, tj. opracowania Dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – ………………,

- w zakresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt 2, tj. budowy budynku basenu wraz z wykonaniem przyłączy, ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu – kierownik budowy ……………...

§ 12

UBEZPIECZENIE BUDOWY

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano - montażowych osobom trzecim, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Ubezpieczenie OC będzie zawarte na wspólne imię Zamawiającego i Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Niezależnie od ubezpieczenia wskazanego w ustępach poprzedzających Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlano - montażowe wraz z wszelkim własnym  mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

  - roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

  - materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

  - maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

  - sprzęt, wyposażenie  budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

- Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

- dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i  urządzeń do wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie,

- dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje prac projektowych lub robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem prac projektowych lub robót,

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje prac projektowych lub robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 14

ZMIANY W UMOWIE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy:

  - zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane: zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

  - zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane: uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

  - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

  - w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż ilość dni w których występowały niekorzystne warunki;

  - zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Wykonawcy;

  - w zakresie zmiany członka zespołu projektowego/kierownika

budowy/kierowników robót branżowych, przedstawionego w ofercie - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika budowy/kierowników robót branżowych/ członka zespołu projektowego, w przypadku, gdy:

  - Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę członka zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych w następujących przypadkach:

    - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących członka zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych,

    - niewywiązywania się członka zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych z obowiązków wynikających z umowy,

    - jeżeli zmiana członka zespołu projektowego , kierownika budowy/kierowników robót branżowych stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),

  - Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany członka zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić członka zespołu projektowego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku zmiany członka zespołu projektowego ,kierownika budowy/kierowników robót branżowych - nowy członek zespołu projektowego kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla powyższych osób.

  - w zakresie zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

§ 15

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez  Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

  - SIWZ,

  - oferta Wykonawcy,

  - załączniki:

- załącznik nr 1 – „Program funkcjonalno-użytkowy”

- załącznik nr 2 – „Harmonogram rzeczowo-finansowy”

- załącznik nr 3 – „Tabela – wykaz cen - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW”.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

*zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców