Program budowy wiat w Gminie Milicz

Na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13), która stwierdza, że do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina;

2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg

przyjmuje się program budowy wiat.

## I. Wstęp

Wiata to konstrukcja zaprojektowana jako osłona dla pasażerów przebywających na przystankach autobusowych. Wiaty przystankowe zalicza się do zbioru obiektów małej architektury miejskiej. Obecnie najpowszechniej występują wiaty przystankowe wykonane ze szkła, które pokryte są dachem z tworzywa sztucznego. Konstrukcje starsze są wykonane z blachy, tworzyw sztucznych, betonu lub drewna.

Z racji niskich walorów estetycznych i stosunkowo wysokiego wieku zainstalowanych wiat przestarzałe wiaty powinny zniknąć z polskich wsi.

Celem Programu jest odnowa istniejących przystanków autobusowych oraz budowa nowych wiat na terenie Gminy Milicz.

# II. Opis stanu istniejącego

Obecnie na terenie Gminy Milicz obejmującej 52 sołectwa znajduje się 77 wiat.

Na podstawie przeglądu wszystkich wiat w miejscowościach położonych na terenie Gminy Milicz stwierdzono, że wiaty są w bardzo złym stanie i wymagają natychmiastowego remontu. Są wykonane z różnych materiałów takich jak tworzywo sztuczne czy beton. Co niektóre dachy wiat są pokryte azbestem. Występują też wiaty metalowe oraz drewniane. Kolorystyka wiat jest różna. Występują w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym oraz czerwonym. Obok wiat jest bałagan, brakuje koszy na śmieci. Kosz powinien być zamocowany do słupka przystankowego lub wiaty i powinien być wykonany z blachy.

Część wiat powinna zostać wyburzona gdyż zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

Konstrukcje wiat przystankowych nie są zamknięte czyli najczęściej posiadają trzy ściany. Ściany nie spełniają walorów izolacji termicznej a ich zadanie sprowadza się przecież do osłony podróżnych przed opadami atmosferycznymi i podmuchami wiatru. Dużo wiat ma powybijane szyby lub uszkodzone są dachy.

Ściany wiat są wykorzystywane również jako podstawa dla nośników treści informacyjnych i reklamowych. Co nie jest estetyczne i nie najlepiej wygląda na szybach.

Wiaty na terenie Gminy Milicz wymagają odpowiedniego posadowienia czyli bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami posadowienie wymaga zastosowania betonowych fundamentów. Wiata musi być stabilna. Często są one ustawiane na chodnikach.

W niektórych miejscach jest zarwana kostka brukowa, co stwarza niebezpieczeństwo skręcenia nogi. Brakuje zatoczek autobusowych, które należy również wybudować.

Wiaty przystankowe stały się integralną częścią obrazu wsi i miast. Są to wiaty przeznaczone na przystanki o małym natężeniu ruchu. Konstrukcja powinna być stalowa, ocynkowana i lakierowana, szyby hartowane. Pokrycie dachu poliwęglanem komorowym, przyciemnianym. Ławka drewniana na całej długości wiaty lub siedziska.

W oparciu o ocenę stanu istniejącego sformułowano cele na lata 2012 - 2013  oraz zadania do wykonania w wyznaczonych przedziałach czasowych polegające na odremontowaniu wiat oraz postawieniu nowych.

III. Zasady programu

- Program budowy wiat zostanie rozłożony na lata 2012 –2013.

- Zasadą będzie wybudowanie wiat w miejscowościach powyżej 40 mieszkańców.

- Zasadą będzie wybudowanie wiaty przy przystanku autobusowym.

- Przy każdej wiacie zostanie ustawiony kosz na śmieci.

IV. Harmonogram realizacji remontów i budowy wiat

W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 roku zakładane są prace remontowe, ustawienie koszy, znaków oraz budowa 8 wiat w miejsce wyburzonych. Wyremontowane będą 3 wiaty, odmalowanych zostanie 31 wiat. Będą ustawione 33 znaki przystankowe oraz nowe kosze przy wiatach w ilości 46 sztuk.

W okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku będą wybudowane pozostałe wiaty.

V. Szacunkowe koszty budowy wiat

Koszty realizacji Programu budowy wiat podane są szacunkowo i dotyczą najważniejszych przedsięwzięć/zadań.

Finansowanie Programu budowy wiat będzie realizowane ze środków własnych gminy.

Załączniki:

Załącznik nr 1  – szacunkowe koszty budowy wiat

Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna