| GMINA MILICZ ul. Trzebnicka 2 56-300 Milicz tel.: +48 71 38 40 004 fax: +48 71 38 41 119 |  |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU” CPV: 45.00.00.00-7; 71221000-3

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2. | Część II | Umowa (Kontrakt) |
| 3. | Część III | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) |

MILICZ, wrzesień 2010

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielania zamówienia	3

3.	Opis przedmiotu zamówienia	3

4.	Termin wykonania zamówienia	5

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:	5

6.	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.	8

7.	Zamówienia częściowe	9

8.	Zamówienia uzupełniające	9

9.	Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej	9

10.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	10

11.	Wadium	10

12.	Termin związania ofertą	11

13.	Opis sposobu przygotowania oferty	11

14.	Miejsce oraz termin  składania i otwarcia ofert	13

15.	Opis sposobu obliczenia ceny	13

16.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	14

17.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;	15

18.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	15

19.	Wzór umowy	16

20.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	17

21.	Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	17

22.	Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ	17

23.	Podwykonawstwo	18

24.	Wykaz załączników do niniejszych IDW	18

# Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MILICZ

ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz

# Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm. ), zwanej dalej Ustawą Pzp.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja inwestycji pod nazwą: PROJEKT I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU, ul. Mikołaja Kopernika 18, 56-300 Milicz, działka nr 9; AM 19; obręb 0001 Milicz, część działki drogowej nr 11; AM 19; obręb 0001 Milicz

- W ramach inwestycji  przewiduje się wykonanie:

A. Zagospodarowanie terenu

A.1 Strefa wejściowa – powierzchnia ok. 1.690m2

- schody i pochylnie,

- plac wejściowy

- parking 14+2 mp,

- zjazd z drogi publicznej

- oświetlenie terenu i mała architektura

A.2. Teren zielony – powierzchnia ok. 1.120m2

- powierzchnia biologicznie czynna,

- nasadzenia

- opaska wokół budynku

- oświetlenie terenu i mała architektura

B. Budynek krytej pływalni

- Powierzchnia zabudowy 	- ok. 1.750m2

- Powierzchnia użytkowa 	- ok. 3.170m2

B.1. Basen pływacki 25m x 16m

- 6 torów,

- głębokość 1,3-1,8m

- powierzchnia lustra wody 400,0 m2,

- maksymalna ilość kąpiących 48 osób

- trybuna na min. 72 osoby

- podnośnik dla niepełnosprawnych

- niecka w technologii stali nierdzewnej lub żelbetu

- homologacja Polskiego Związku Pływackiego

B.2. Basen rekreacyjny (do nauki pływania) 12,0 m x 6,0m ,

- 3 tory.

- głębokość 0,9-1,1m,

- powierzchnia lustra wody 72m2,

- maksymalna ilość kąpiących 18 osób

- niecka w technologii stali nierdzewnej lub żelbetu

B.3. Basen rekreacyjny 12,7 m x 6,0m

Basen połączony przesmykiem szerokości około 1,5m z basenem do nauki pływania.

- głębokość 0,9m,

- powierzchnia lustra wody 76,2m2,

- schody do basenu, siedziska

- atrakcje: wyspa z grzybkiem wodnym, gargulce, bąbelki powietrzne, dysze masujące, przeciwprądy, reflektory kolorowe LED,

- podnośnik dla niepełnosprawnych

- niecka w technologii stali nierdzewnej lub żelbetu

- maksymalna ilość kąpiących 15 osób,

B.4. Zjeżdżalnia rurowa h=~5m,

- systemowa hamownia ze stali nierdzewnej w obrębie niecki basenu rekreacyjnego

- klatka schodowa zjeżdżalni

- maksymalna ilość kąpiących 5 osób,

B.5. Zespół saun

- sauna sucha – fińska, ok. 6,5m2

- sauna parowa – turecka, ok. 6,5m2

- wc, 2 natryski

- maksymalna liczba użytkowników 5 osób,

B.6. Zespół szatniowo-sanitarny, przyległy do hali basenowej

- pomieszczenie ratowników i pierwszej pomocy,

- zaplecze magazynowe hali basenowej

- szatnie 2x 60 osób, natryskownie, toalety, hall szatniowy

- szatnia i natryskownia dla niepełnosprawnych 6 osób, w tym 2 osoby na wózkach inwalidzkich

B.7. Zespół strefy wejściowej

- hall wejściowy z wiatrołapem

- bufet i sklepik z zapleczem

- strefa kas

- zespół toalet przy hallu

- pomieszczenie zaplecza kas, pomieszczenie ochrony i monitoringu, pomieszczenie matki z dzieckiem,

B.8. Zespół administracyjny

- 3 pokoje administracyjne

- pomieszczenie serwera

B.9. Zespół bloku sportowego na 1 piętrze

- sala siłowni

- sala do gimnastyki / aerobiku

- zespół szatniowo-sanitarny

- pomieszczenia magazynowe i trenerskie

B.10. Zespół pomieszczeń technicznych

- rozdzielnia elektryczna, serwer

- magazyny chemii, dozowania chemii, stacja PH, pomieszczenia filtrów

- zbiorniki przelewowe,

- podbasenie,

- kotłownia gazowa z rezerwą powierzchniową na przyszłą kotłownię szkolną

- wentylatornia i klimatyzatornia

- magazyny sprzętu sportowego,

- wc personelu, pomieszczenia porządkowe

B.11. Komunikacja ogólna

- obudowane klatka schodowa K2 z połączeniem z istniejącym blokiem sportowym,

- otwarta klatka schodowa K1 w hallu głównym,

- klatka schodowa K.3 przy zjeżdżalni,

- podnośnik dla niepełnosprawnych,

- komunikacja pozioma

- Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

|  | Słownik główny |
| --- | --- |
| Roboty budowlane | 45000000-7 |
| Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych | 71221000-3 |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia (tj. OPZ) oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

# Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania robót budowlanych: do 30.09.2012r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena spełnienia warunków dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu obiektów o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał (prawidłowo ukończył), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracował minimum 1 dokumentację projektową krytej pływalni publicznej o powierzchni lustra wody min. 300 m2, oraz powierzchni zabudowy min. 1500m2 i łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 7 500 000 PLN (bez podatku VAT);

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o powierzchni zabudowy min. 1500m2 i łącznej wartości robót nie mniejszej niż 7 500 000 PLN (bez podatku VAT).

Zamawiający dopuszcza, aby oba ww. warunki były spełnione poprzez  wykonanie jednej umowy.

Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, wychowania, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i lub socjalny”

Wykonawca, wykazując spełnianie warunków wiedzy i doświadczenia, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje następującymi osobami:

- KOORDYNATOR PROJEKTU (Główny projektant)

Osoba mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące wykonywanie projektów w specjalności architektoniczno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów kubaturowych, w tym krytej pływalni publicznej o powierzchni lustra wody min. 300 m2.

- KIEROWNIK BUDOWY

Osoba mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada minimum 3 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót

- KIEROWNIK ROBÓT INSTALACYJNYCH

Osoba mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada minimum 3- letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót.

- KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Osoba mogąca wykonywać, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada minimum 3- letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót.

Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnych do wykonania zamówienia, może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - warunek dotyczy wykonawców wspólnie.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn.:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 1.000.000,00 zł

- posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 zł

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie kurs średni NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia, według którego dokona przeliczenia danych finansowych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 6.1.6) , dotyczącej tych podmiotów.

# Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (wzór – załącznik nr 5A)

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (wzór – załącznik nr 5)

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wzór – załącznik nr 6)

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. (wzór – załącznik nr 7)

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2:

1) ppkt. 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

# Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawa Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego na adres:

Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, faks: (071) 3841119.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Przemysław Linda w godz. 730 do 1530, tel.  (71) 3840004 wew. 309, kom. 505 44 84 44

- Tomasz Tatarek  w godz. 730 do 1530, tel.  (71) 3840004 wew. 317.

# Wadium

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości

100 000 PLN

Wadium słownie: sto tysięcy PLN

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż nastąpiło zdarzenie określone w poniższych punktach 4 lub 5.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

- Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w walutach obcych.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

BS Milicz 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004

z dopiskiem „Przetarg – Projekt i budowa krytej pływalni w Miliczu”

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

- W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty

## 13.1	Wymagania podstawowe.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy pzp.

    - Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

## 13.2	Forma oferty.

1)	Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

2)	Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia.

3)	Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

## 13.3	Zawartość oferty.

- Formularz Oferty – oświadczenie woli wykonawcy zgodne z treścią SIWZ – zawierające wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,

- Wypełniona Tabela Ceny,

- Dokumenty określone w pkt. 6.1. i 6.2.,

- Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych,

- W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt 6.2. i w pkt 3, natomiast dokumenty wymienione w pkt 6.1. podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie.

- Pisemne zobowiązanie od oddania do dyspozycji zasobów – JEŻELI DOTYCZY

- Dokument odnośnie Wadium zgodnie z pkt. 11.9 lub 11.10

## 13.4	Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce oraz termin  składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pok. nr 15 - Punkt Obsługi Mieszkańców w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 14.10.2010r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

- Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta w postępowaniu na wykonanie roboty budowlanej pn.:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI

- PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MILICZU”

- Nie otwierać przed dniem: 14.10.2010 r. przed godz. 10:15.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, sala nr 4 (na parterze), w terminie:

| w dniu | 14.10.2010r. | o godz. | 10:15 |
| --- | --- | --- | --- |

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje:

- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1) i 2) przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 2, Zamawiający zwróci ją niezwłocznie.

# Opis sposobu obliczenia ceny

      - Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest „Tabela – Wykaz Cen – Zbiorcze Zestawienie Kosztów”, gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót.

      - W ten sposób cena oferowana za Przedmiot Zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót (Odcinki Robót) określone w „Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze Zestawienie Kosztów”.

      - Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję ceny ryczałtowej za element Robót wymieniony w poszczególnych pozycjach „Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze Zestawienie Kosztów” według własnych szacunków.

      - Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami, wchodzącymi w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w OPZ.

      - Krótkie opisy pozycji przedstawione w „Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze Zestawienie Kosztów” są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie zmieniają czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Umowie oraz OPZ.

      - Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w „Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze Zestawienie Kosztów” lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził w „Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze Zestawienie Kosztów”, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią, niniejszego SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

      - W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konserwacją całości Robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

      - Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Umowy i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w OPZ.

      - W Tabeli – Wykaz Cen – Zbiorcze Zestawienie Kosztów, częściowe ceny ryczałtowe należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Zapłata z tytułu wszystkich pozycji jest dokonywana na podstawie ustalonej całkowitej ceny ryczałtowej zgodnie z Umową.

      - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

      - Tabela do obliczenia ceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego IDW.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

cena [PLN] – waga 100%

Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

Cena najniższa spośród ofert

Cena =   --------------------------------------   x   100

Cena badanej oferty

2.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jego oferta nie podlega odrzuceniu i który zaoferował najniższą cenę.

3.	Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

      - Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.

      - Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy:

  - dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);

  - kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie, w stosunku do których żądano uprawnień;

  - zaświadczenia (z określonymi w nich terminami ważności) wydane przez właściwą Izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis osób wskazanych w ofercie, w stosunku do których żądano uprawnień, na listę członków właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;

  - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Niedostarczenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 17.2 będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy.

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Informacje ogólne.

1)	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.

3)	Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (Kontraktu), Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy pzp.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (Kontraktu).

1)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu) może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Milicz 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004

3)	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4)	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5)	W trakcie realizacji Umowy (Kontraktu)  wykonawca może, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ppkt 1), jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6)	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu)  składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu) musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7)	Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (Kontraktu) .

1)	70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą wydania protokołu odbioru;

2)	30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi.

# Wzór umowy

1.	Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

3.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

1)	zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane: zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2)	zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane: uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

3)	zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4)	zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

5) 	w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

6)	zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż ilość dni w których występowały niekorzystne warunki;

7)	zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Wykonawcy.

4.	Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.

5.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6.	W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

1. 	Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

2. 	Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

# Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zmawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

        - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

        - Jeżeli wniosek dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

        - Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania.

        - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

        - Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

        - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

# Podwykonawstwo

1.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Oznaczenie Załącznika |  | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr |  | Wzór Formularza Oferty |
| Załącznik nr |  | Tabela Ceny |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr |  | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik nr | 5A | Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych |
| Załącznik nr |  | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień |
| Załącznik nr |  | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

#### Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

TEL.* .........…………................……………………………………………….

REGON*: …………………................…………………………………………

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu i robót budowlanych p.n.:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

oświadczamy, że:

1)	Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

KRYTERIUM CENA:

Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

cena: ................................... [PLN]

(słownie: ....................................................................................................... [PLN])

Cena podana w niniejszym punkcie wynika z załączonego do Załącznika nr 1 do Oferty – Zbiorczego zestawienia kosztów – i po ewentualnej korekcie z podstawy prawnej art. 87 ustawy pzp stanie się Kwotą Umowną zapisaną w Umowie.

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 30.09.2012r.

- Udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego

3.	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

4.	Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.	Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części …………………………………………………………………………………………………….………. .

7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Dokumenty załączone do oferty, stanowiące integralną część oferty

- Załącznik nr 1 – Zbiorcze zestawienie kosztów

Załącznik nr 2 do IDW – Wzór Tabeli ceny

##### TABELA CENY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na: „ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

TABELA CENY

PREAMBUŁA

1.	Tabelę ceny należy odczytywać w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców, warunkami Umowy, Programem Funkcjonalno - Użytkowym i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Rysunkami.

2.	Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót.

3.	Cena ryczałtowa powinna obejmować – za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi inaczej – cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwację, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie.

4.	Cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji Tabeli ceny. Będzie uznane, że koszt pozycji, przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w Tabeli ceny.

5.	Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.		Krótkie opisy pozycji w Tabeli ceny przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Kontraktu, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera ku jego pełnemu zadowoleniu

7.	Ceny pozycji w Tabeli ceny powinny być podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym na formularzu ofertowym.

Wyceniona Tabele Ceny podsumowanie poszczególnych rodzajów robót oraz koszty dodatkowe:

TABELA - WYKAZ CEN - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Lp. | Opis | jednostka |  | Kwota w PLN (bez VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | ilość |  |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej | ryczałt | 1 |  |
| 2. | Budowa krytej pływalni, w tym: | ryczałt | 1 |  |
| 3. | Zagospodarowanie terenu | ryczałt | 1 |  |
| 4. | Wyposażenie | ryczałt | 1 |  |
| Razem Kwota |  |  |  |  |
| Cena = RAZEM Kwota x 1,22 (do przeniesienia do Formularza oferty) |  |  |  |  |

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do IDW – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), a w tym:

1.	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

2.	posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

3.	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 4 do IDW – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.).

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 5 do IDW - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone*

| Lp. | Rodzaj | Kwota brutto** | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy wykonawca spełnienia warunek określony w pkt 8.1.1) a), b) IDW. Do zrealizowanej roboty budowlanej należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

** należy podać w złotych (PLN).

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 5A do IDW - Wzór wykazu wykonanych dokumentacji projektowych

WYKAZ WYKONANYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie*

| Lp. | Rodzaj | Wartość* | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* należy podać w złotych (PLN).

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 6 do IDW - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

### WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Funkcja pełniona w toku realizacji zamówienia | - Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie ** | Informacja o podstawie do dysponowania osobami* |
| --- | --- | --- | --- |
| KOORDYNATOR PROJEKTU (Główny projektant) |  |  |  |
| KIEROWNIK BUDOWY |  |  |  |
| KIEROWNIK ROBÓT INSTALACYJNYCH |  |  |  |
| KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH |  |  |  |

* w przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

** należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnienia warunek określony w IDW.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Załącznik nr 7 do IDW – Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnień

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

My, niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia:

| Funkcja pełniona w toku realizacji zamówienia | - Imię i nazwisko | Posiada wymagane uprawnienia (rodzaj, specjalność) |
| --- | --- | --- |
| KOORDYNATOR PROJEKTU (Główny projektant) |  |  |
| KIEROWNIK BUDOWY |  |  |
| KIEROWNIK ROBÓT INSTALACYJNYCH |  |  |
| KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH |  |  |

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 8 do IDW - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBÓW

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU”

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę ……………………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………….

zobowiazujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Udostępnione zasoby to:

      - Wiedza i doświadczenie*:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

      - Potencjał techniczny*:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

      - Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

      - Zdolność finansowa*:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

* do zobowiązania należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 9 do IDW- Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP.

Przetarg nieograniczony na:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA KRYTEGO BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W MILICZU””

Ja, niżej podpisany …………………………………………........……. , prowadzący działalność gospodarczą na

Imię, nazwisko

podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej1) numer ……............................ prowadzoną przez ………………………………...........................………………….…………................,

z siedzibą w(e) ….....………………………………., ul. ......................................................................

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ:

― nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji

― nie ogłoszono w stosunku do mnie upadłości 1)

― po ogłoszeniu upadłości zawarto ze mną układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego1).

______________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

______________________ dnia ___ ___ 2010 roku

1) niewłaściwe skreślić